|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/07/23 09:30~11:30 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 李珮君 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 張嘉榮 |  | |
| V | 王瀞琳 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | |  |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  (1).L190A 員工資料檔查詢  (2).L1908 申請不列印書面通知書查詢  (3).L1108 申請不列印書面通知書維護  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L190A 員工資料檔查詢 | 1. 調整查詢條件[員工姓名]為模糊比對 2. 增加輸出欄位[資料日期] | 蔡珮瑜  吳承憲  張金龍 | | L1908 申請不列印書面通知書查詢 | 1. 提供[戶號-額度]全部"書面通知書"複製功能 2. 增加輸出欄位[異動者]、[異動日期] | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | L1108 申請不列印書面通知書維護 | 1. 新增時[客戶額度]改為必須輸入欄位,在判斷客戶"書面通知書"是否列印時,也必須以[戶號-額度]申請為依據 2. 單一通知書,必須依據【L6608報表代號對照檔維護】的[寄送記號]設定值,檢查申請內容:   (1).值為[ 1.依利率調整通知方式]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]不可全部申請不寄送  (2).值為[2.依設定優先順序]時,[寄送書面]、[發送簡訊]、[發送EMAIL]可以申請全部不寄送 | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 提供「客戶申請合約」最新範本 | | | | | | 陳政皓 | | | 2021/7/30 | | | |  | | |
| 2 | 依據「客戶申請合約」最新範本,說明新客戶建檔相關規劃 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/8/20 | | | |  | | |