|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/08/25 13:30~17:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 李珮君 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 蔡進健 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 陳俞辛 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 王瀞琳 |  | | V | 廖淳英 | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L2918 擔保品他項權利查詢  L2418 他項權利資料登錄  L2049 擔保品關聯設定明細資料查詢 > 和L2017交易整併  L2919 提供人之擔保品查詢 > 和L2038交易整併  L2922 土地坐落索引查詢 > 和L2038交易整併  L2412 動產擔保品資料登錄  L2912 動產擔保品資料查詢  L2047 動產擔保品明細資料查詢 > 和L2038交易整併  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L2418 他項權利資料登錄 | 1. [待辦事項1]整理目前資料欄位的使用狀態(報表、塗銷證明),調整必須輸入的控制 2. [待辦事項2]於清償作業討論時，再重新檢視功能是否需調整 | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2412 動產擔保品資料登錄 | 1. [擔保品代號2]="02.動產-機器設備"時,隱藏以下輸入欄位      1. [抵押品註記]參考ELOAN輸入方式,如下圖      1. 新增成功時,顯示[保險單]按鈕,連結【L4610保險單明細資料登錄】交易,登錄保險單資料 | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2049 擔保品關聯設定明細資料查詢 | 1. 併入L2017,應涵蓋以下項目   (1).L2049有的查詢條件  (2).L2049必要輸出欄位  以上調整於後續調整說明會展示 | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2919 提供人之擔保品查詢 | 1. 併入L2038,應涵蓋以下項目   (1).L2919有的查詢條件  (2).L2919必要輸出欄位  以上調整於後續調整說明會展示 | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2922 土地坐落索引查詢 | 1. 併入L2038,應涵蓋以下項目   (1).L2922有的查詢條件  (2).L2922必要輸出欄位  以上調整於後續調整說明會展示 | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2047 動產擔保品明細資料查詢 | 1. 併入L2038,應涵蓋以下項目   (1).L2922有的查詢條件  (2).L2922必要輸出欄位  以上調整於後續調整說明會展示 | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2038 擔保品明細資料查詢 | 1. 改用[擔保品大類]控制,以下欄位查詢條件的顯示/隱藏      1. [建物建號]及[土地地號]增加以區間查詢 2. [建物門牌].[路]可模糊比對,[廠商註]已調整   輸入條件:    輸出結果:     1. 增加[車牌號碼]查詢條件 2. 增加可以[借戶戶名] 、[所有權人姓名]查詢機制,[廠商註]已調整   (1).新增[顧客基本資料]查詢按鈕    (2).利用自行輸入查詢條件,再選取查詢對象 | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | 「同一關係企業及集團企業」資料報送作業 | 1. [關係企業關係代號]目前規劃於「L2035/L2306借款戶關係人/關係企業維護」登錄,附申報[關係代號對照表]如下圖: | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | L2415 不動產建物擔保品資料登錄 | 1. 新增5種停車位型式的[數量]及[面積]合計欄位 | 陳政皓經理  李珮君  李穎  蔡進健  吳承憲  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 整理目前資料欄位的使用狀態(報表、塗銷證明),調整必須輸入的控制 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/09/10 | | | |  | | |
| 2 | 於清償作業討論時，再重新檢視功能是否需調整 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/09/30 | | | |  | | |