|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/08/27 14:00~16:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 陳又菁 |  | |
| V | 徐名弘 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
| V | 李秋燕 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| X | 李珮君 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| X | 陳俞辛 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 李穎 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 蔡進健 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L3901 貸款試算  L9110 首次撥款審核資料表  二.調整項目   | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | --- | --- | --- | | L9110 首次撥款審核資料表 | 1. 加浮水印 2. BBC,電話,傳真 > 依據L1905交易設計,重新調整輸出排版 3. 交互運用,目前只顯示Y/N,是否要印明細,再確認 4. 保證人資料增加顯示"保證類別" 5. "基本利率代碼"改為"商品代碼" 6. 增加週期項目"單位"及各"代碼"中文說明 7. 第三扣款人,需顯示"ID"及"姓名",不需"關係" 8. 違約適用方式重新排版呈現以精簡為原則 9. "督辦姓名"改為"核決主管" 10. "客戶別"後加"管制代碼"說明 11. 擔保品提供人增加顯示"姓名" 12. 擔保品號碼顯示完整格式1位-2位-7位 13. 建號顯示完整格式5位-3位 14. 地號顯示完整格式4位-4位 15. "主建物面積"="擔保品所在樓層面積"+"附屬建物面積" 16. 非"獨立車位"擔保品,"車位面積"顯示0; "獨立車位"擔保品,"車位面積"="主建物面積" 17. "站別"刪除 18. "保證人"增加顯示"保證類別" (自然人比照) 19. 增加顯示"共同借款人"及"合併額度控管"資訊 20. 2021-08-31 將調整後的格式 Email給會議相關人員確認,再開會說明 | 陳政皓  徐名弘  李秋燕  陳俞辛  李穎  蔡進健  李珮琪  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |