|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/09/17 13:30~16:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| X | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 許慧玉 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 陳綺萍 |  | |
| V | 廖淳英 |  | | X | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | |  | |  |  | |
| X | 王瀞琳 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L4450 產出銀行扣帳檔  L4943 銀行扣款檔資料查詢  L4451 銀行扣款檔資料維護  L4452 銀行扣款(媒體製作)  L4453 銀扣扣款前通知  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L4450 產出銀行扣帳檔 | 1. 增加輸入欄位[作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] 2. 產出[銀行扣款明細表]   (1).需增加浮水印  (2) [還款類別]為火險費時， [應繳日]修改為[保險迄日]，[繳息迄日]修改為[到期年月],如下圖紅框     1. 作業流程圖補充AML後續處理說明 | 許慧玉  李珮琪  賴文育 | | L4451 銀行扣款檔資料維護 | 1. 作業流程圖補充AML後續處理說明 2. [功能]為新增時, 依[還款類別]自動計算並寫入扣款檔，經辦可利用修改功能調整內容。 | 許慧玉  李珮琪  賴文育 | | L4452 銀行扣款(媒體製作) | 1. 增加輸入欄位[作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] 2. 取消[訂正]功能,另新增輸入欄位[功能],選項說明:   (1).產出媒體檔:產生銀行扣款媒體  (2).重製媒體碼:取代[訂正]功能機制  (3).需人工修正時交易功能順序:  L4452重製媒體碼->L4451資料維護->L4452產出媒體檔   1. 產出[銀扣媒體檔未產出清單],增加[戶名]輸出欄位，排序及跳頁條件依據[作業項目]欄位：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] | 許慧玉  李珮琪  賴文育 | | L4453 銀扣扣款前通知 | 1. [扣款銀行]欄位,增加[998:ACH扣款]選項,如下圖紅框 | 許慧玉  李珮琪  賴文育 | | L4943 銀行扣款檔資料查詢 | 1. 於[查詢選項]選擇[2.上限金額 / 3.下限金額]時,增加可輸入查詢條件 [作業項目] 2. [作業項目],可輸入項目：[1: ACH 扣款 / 2:郵局扣款 /9:全部] 3. [銀行別]欄位,增加[998:ACH扣款]選項,如下圖紅框     4. 增加查詢明細機制(下圖紅框處)，內容參考AS400[4-13-20 ACH 扣款檔資料維護]中查詢之欄位。    5. [查詢選項]增加輸入項目：[5.扣款金額=0 /  6.媒體檔總金額]；  (1)可輸入欄位[銀行別/還款類別/入帳日期]  (2)[查詢選項]為[6.媒體檔總金額]時，[還款類別]欄限輸入[01期款/05火險費/99全部]，若查詢當時媒體尚未產出則出錯誤訊息。 | 許慧玉  李珮琪  賴文育 | | 銀扣暫收抵繳 | 1. 約定還款及法拍費用，需HOLD暫收款，不可予期款抵用。 2. 火險費不可暫收抵繳，其他如帳管費、契變手續費、短收期款已加入期款(可抵繳)。 | 許慧玉  李珮琪  賴文育 | | L698A 應處理清單 | 1. [資料日期]欄位改為日曆日,如下圖紅框      1. 簡訊檔送出後，檔案可在 [LC009報表及檔案查詢]中查詢及開啟 | 許慧玉  李珮琪  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |