|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/10/15 13:30~16:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 陳綺萍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | X | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 陳又菁 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
| V | 許慧玉 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 宋郁宏 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | X | | 張金龍 |  | |
| X | 尹少玄 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | V | | 陳綺萍 |  | |
| 一.討論清單  L4200 入帳檔上傳作業  L4002 整批入帳作業  L420A 整批入帳檔檢核作業  L420B 整批入帳檔入帳作業  L4920 整批入帳明細查詢[L4002數字鍵]  L4925 整批入帳明細查詢(By日期區間)  L4930 整批勾選處理  L4202 銀行扣款明細維護[L4920還款來源數字鍵]  L4203 郵局扣款明細維護[L4920還款來源數字鍵]  L4454 產生銀扣扣款失敗  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L4200 入帳檔上傳作業 | 上傳結束，訊息顯示總金額及筆數。 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L4454產生銀扣扣款失敗 | 增加輸入欄位[作業項目]，可輸入：[1.ACH 扣款 / 2.郵局扣款 / 9.全部]。  **2021/10/27蔡珮瑜回覆：應該需依扣款銀行別做篩選** | 許慧玉  蔡珮瑜  張舜雯  李珮琪  賴文育 | | L4930整批勾選處理 | 輸出欄位[處理代碼]取消。 | 宋郁宏  李珮琪  賴文育 | | L4002 整批入帳作業 | 1.**銀扣作業**將入帳失敗者自動轉暫收，以[轉暫收的  數字]鐽可查詢明細，明細中增加應繳日期。  2.[不處理]及[不處理金額]欄位名稱改[失敗]及[失  敗金額]。 | 蔡珮瑜  宋郁宏  李珮琪  賴文育 | | L4925 整批入帳明細查詢(By日期區間) | 輸出欄位[處理說明]取消，處理狀態之說明顯示在欄位[備註]。 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L4943銀行扣款檔資料查詢 | 輸出欄位[檢核結果]顯示  1.入帳成功：單筆入帳/批次入帳/轉暫收  2.入帳失敗：失敗原因 | 許慧玉  蔡珮瑜  張舜雯  李珮琪  賴文育 | | 相關報表 | 1.新增失敗報表，格式參考[4-13-51 ACH 扣款失敗  報表]。  2.新增成功報表，格式參考[4-13-61 ACH 扣款總傳  票明細表]。 | 李珮琪  賴文育 | | 原AS400功能 | 1.待確認功能：  4-8-73連續扣款失敗明細＆通知  4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業  2.4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知  (1)L4454產生銀扣失敗通知，需列印繳息通知單。  (2)大宗掛號列印 & 存款單列印：待確認功能 | 許慧玉  李珮琪  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 原AS400待確認功能：  1.待確認功能：  4-8-73連續扣款失敗明細＆通知  4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業  2.4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知  (1)L4454產生銀扣失敗通知，需列印繳  息通知單。  (2)大宗掛號列印 & 存款單列印：  待確認功能 | | | | | | 許慧玉 | | | 2021/10/29 | | | | 2021/10/27許慧玉回覆：   * 4-8-73為連續扣款失敗明細及通知單，保留此功能 4-8-83銀扣戶實際繳款方式檔產生作業，程式清單無此功能 * 4-8-75銀扣火險成功期款失敗通知 * 大宗掛號列印：需列印出郵局大宗掛號單(郵局掛號單格式如附件) * 存款單列印：目前系統會自行判斷是否為約定自行匯款，自動列印 | | |