|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | | 專案代號 | | PJ201800012 | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | | 會議時間 | | | 2021/10/18 09:30~11:00 | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | | 會議紀錄 | | | 張金龍 | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | | V | 葛展宇經理 | |  | | | X | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | | X | 柯文齡經理 | |  | | | V | 王瀞琳 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | | X | 吳承憲 | |  | | | X | 陳又菁 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | | V | 李珮琪 | |  | | | V | 賴文育 |  | |
|  |  |  | | | V | 林清河 | |  | | | V | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | | V | 涂宇欣 | |  | | | V | 何書溱 |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | | | V | 余家興 |  | |
| 一.討論清單  L3922 結案試算  L3420 結案登錄-不可欠繳  L3924 催收回復試算  L3440 催收回復登錄  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L3731 呆帳改呆帳結案戶 | 1.新增欄位可輸入[核決主管]及[備註欄] | 張舜雯  邵淑微  李珮琪  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | 負責人 | | | | 預計  完工日 | | 執行狀況 | | | |
| 1 | L3731是否新增[核決層級] | | | | | 張舜雯 | | | | 2021/10/25 | | [2021/10/25張舜雯回覆]  1.不增加〔核決層級〕。  2.呆帳戶之結案戶況〔呆帳結案戶〕，此程式功能溝通後已併入『呆帳回收』功能中，加入是否結案欄位(預設Ｎ)，輸入Ｙ 則須輸入核決主管資料(增加其他：可輸入文字，例如：董事會) | | | |