|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | ■審查會議 | | | | | □其他會議 | | | | |
| 專案名稱 | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | PJ201800012 | | | | | |
| 會議主題 | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | 2021/10/22 14:30~16:45 | | | |
| 會議地點 | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | 張金龍 | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | V | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | X | 陳又菁 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | X | 王瀞琳 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | V | 林清河 | |  | | | V | 賴文育 |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | X | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | V | 吳承憲 | |  | | | V | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | V | 余家興 |  | |
| 一.討論清單  L3911 繳息情形查詢  L3913 計息明細查詢  L6982 火險轉列催收作業  L2077 清償作業明細資料查詢  L2631 清償作業  L2932 額度清償資料  L2931 清償違約明細  L2632 清償作業維護  L2076 領取清償證明作業  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L3911繳息情形查詢 | 1.三擇一輸入不輸入時顯示空白    2.輸出畫面利率後顯示生效日 | 蔡珮瑜  陳政皓  李珮琪  賴文育 | | L3913計息明細查詢 | 1.三擇一輸入不輸入時顯示空白  2.畫面顯示[戶號]、[戶名] | 蔡珮瑜  陳政皓  李珮琪  賴文育 | | L3912交易內容查詢 | 1.計息起日、計息迄日日期錯誤 | 張舜雯  蔡珮瑜  林清河  賴文育 | | L2631清償作業 | 1.[疑似洗錢交易合理性維護]改為[疑似洗錢交易訪談記錄維護]連動L8204 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | 清償作業 | 1.下次展示(2021/10/29 14:30~) | 賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 待辦事項 | | 負責人 | 預計  完工日 | 執行狀況 | | L6042交易控制檔 | 提供清單給SKL填寫 交易控制檔 結清戶個資控管及顧客控管警訊 | 余家興 | 2021/10/29 |  | | L1905 | 確認簡訊抓取模式 | 賴文育 | 2021/10/25 | 2021/10/25 12:36 email主旨：簡訊、報表的電話號碼抓取優先序  簡訊的電話號碼優先序：  (排除停用)  1.電話種類 05: 簡訊  2.電話種類無簡訊=>電話種類03:手機  3.相同電話種類  1).本人優先  2).先建檔優先(依建檔日期、時間排序(同 L1905]顧客聯絡電話查詢)  報表的電話號碼優先序：  (排除停用)  1.依報表內容挑選電話種類  2.相同電話種類  1).本人優先  2).先建檔優先(依建檔日期、時間排序(同 L1905]顧客聯絡電話查詢) | | | | | | | | | | | | | | | |