|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/10/25 09:30~11:30 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 陳昱衡 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 施美娟 |  | | X | 李珮琪 | |  | | | | V | | 陳昱衡 |  | |
| X | 李珮君 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
| X | 陳俞辛 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 蔡進健 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| X | 李穎 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L2036 借款戶關係人/關係企業明細查詢  L2035 借款戶關係人/關係企業查詢  L2305 借款戶關係人/關係企業維護(整批)  L2306 借款戶關係人/關係企業維護  L2022 所有關係人資料查詢  L2222 與授信戶關係登錄  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L2035 借款戶關係人/關係企業查詢 | 1. 輸出欄位[借戶人戶號]改為[借戶戶號],【廠商註】已調整,如下圖紅框      1. 透過Informatica將"借款戶關係人/關係企業"資料,由eloan匯入新貸中系統【代辦事項】由廠商提供規格供ELOAN匯入 | 張舜雯  蔡珮瑜  施美娟  涂宇欣  賴文育 | | L2023 ID所有人案件關係查詢 | 1. 新增交易,以ID查詢"ID所有人"與所有案件關係資料 | 張舜雯  蔡珮瑜  施美娟  涂宇欣  賴文育 | | L2222 與授信戶關係登錄 | 1. 交易權限於BU UAT測試時確認【代辦事項】 | 張舜雯  蔡珮瑜  施美娟  涂宇欣  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 透過Informatica將"借款戶關係人/關係企業"資料,由eloan匯入新貸中系統 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/10/29 | | | |  | | |
| 2 | L2222 與授信戶關係登錄交易權限確認 | | | | | | 張金龍 | | | 2022/02/28 | | | |  | | |