|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/11/4 14:30~17:30 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張嘉榮 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | | X | 廖淳英 |  | |
| X | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | | X | 陳又菁 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | X | 李珮琪 | |  | | | | | X | 王瀞琳 |  | |
| V | 邱怡婷 |  | | V | 林清河 | |  | | | | | V | 賴文育 |  | |
| V | 程慧娟 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | | V | 張金龍 |  | |
| V | 王薏涵 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | | V | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | | V | 張嘉榮 |  | |
| 一.討論清單  L5905 覆審案件明細檔查詢  L5105 覆審案件明細檔維護  L5106 產生覆審案件資料明細  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L5905 覆審案件明細檔查詢 | 1. 若為已做過覆審之案件，[覆審年月]需存入最近   一次覆審之年月   1. 查詢條件增加[3.依追蹤年月]、[4.未完成追蹤]，如下圖:     其中[3.依追蹤年月]查詢所有符合[追蹤年月]資料。[4.未完成追蹤]查詢所有[追蹤年月]小於今日日曆日年月之未完成資料   1. [條件代碼]增加條件[99.指定覆審]，如下圖:      1. 查詢結果增加[指定覆審記號] | 邱怡婷  程慧娟  吳承憲  張嘉榮 | | L5105 覆審案件明細檔維護 | 1. 若[覆審記號]為空白，則[覆審年月]為000/00   如下圖:     1. 若[追蹤記號]為[2.要追蹤]時，增加一輸入欄位[追蹤年月] | 邱怡婷  程慧娟  吳承憲  張嘉榮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | 執行狀況 | | | |
| 1 | 提供指定覆審機制 | | | | | | 張嘉榮 | | | 2021/11/15 | | |  | | | |
| 2 | [追蹤記號][1.免追蹤]、[3.不追蹤]字眼是否需要更改 | | | | | | 邱怡婷 | | | 2021/11/19 | | |  | | | |