|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/11/05 14:30~15:30 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 楊智誠 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | X | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | X | | 陳又菁 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | X | 吳承憲 | |  | | | | X | | 王瀞琳 |  | |
|  |  |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
|  |  |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | V | | 楊智誠 |  | |
| 一.討論清單  L5901資金運用概況明細資料查詢  L5101資金運用概況維護  L5903檔案借閱資料明細查詢  L5103檔案借閱維護  L5104檔案借閱報表作業(列印)  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L5101資金運用概況維護 | 1.[可放款金額]欄位,修改時需重新自動計算 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L5903檔案借閱資料明細查詢 | 1.查詢條件,[借閱日期]欄位,預設為日曆日  2.查詢結果,[歸還日期]欄位,若等於0,顯示空白 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L5103檔案借閱維護 | 1.[借閱日期]、[歸還日期]欄位,預設為日曆日  2.申請與歸還時,供經辦與審核人員夾檔上傳 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | L5104檔案借閱報表作業(列印) | 1.列印功能,顯示浮水印  2.查詢報表結果顯示增加[戶名]、[經辦姓名]  3.查詢報表結果顯示增加[借閱日期]起訖日  4.查詢條件,[報表種類]=[4,全部]時,無資料之報表  ,仍需顯示報表顯示無資料  5.未歸還月報表,依[用途]分開顯示  6.未歸還月報表,增加借閱日期欄位 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育 | | LC003放行交易 | 1.查詢結果,[經辦]欄位,代號改為顯示經辦姓名 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育  楊智誠 | | L2076領取清償作業 | 1.領取清償證明時,增加[用印申請書]夾檔上傳功能 | 蔡珮瑜  李珮琪  賴文育  余嘉興 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |