|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/08/23 13:30~17:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 李珮君 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 蔡進健 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 陳俞辛 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 陳又菁 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
| X | 王瀞琳 |  | | X | 廖淳英 | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L2018 共同借款人資料查詢  L2118 共同借款人資料登錄  L291A 共同借款人額度查詢  L2019 合併額度控管資料查詢  L2119 合併額度控管登錄  L291B 合併額度控管額度查詢  L2021 交易關係人查詢  L2221 交易關係人維護  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L2111 案件申請登錄 | 1. 配合ELOAN共同借款人登錄,調整如下說明 2. 新貸中系統調整說明:   (1).L2111新增電文欄位「共同借款人」,有值時代表為共同借款人案件,處理如下:  (2).會將同一「案件編號」的額度,自動連結為共同借款人戶(同「L2118共同借款人資料登錄」作業內容)  (3).將申請案件,自動改用「共同借款人」的統編對應之戶號   1. ELOAN現行調整說明:   (1).確認「共同借款人」和「申請額度」的關連(使用保證人建檔或另新增共用借款人建檔機制)  (2).「共同借款人」基本資料,可依循現行作法,送電文「L1101新增自然人」及「L1102新增法人」   1. ELOAN規劃調整備註   (1).於案件申請時，可於同一案件編號下，建立不同「共同借款人」額度   1. [待辦事項1]廠商提供L2111調整電文供ELOAN開發 | 陳政皓經理  李珮君  承憲  張金龍 | | L2221 交易關係人維護 | 1. 增加[交易關係人]基本資料相關電文欄位,供ELOAN於新增[交易關係人]時,同步新增「顧客基本資料」 2. [待辦事項2]廠商提供L2221電文供ELOAN開發 | 陳政皓經理  李珮君  承憲  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 廠商提供L2111調整電文供ELOAN開發 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/09/15 | | | |  | | |
| 2 | 廠商提供L2221電文供ELOAN開發 | | | | | | 張金龍 | | | 2021/09/15 | | | |  | | |