|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/08/31 13:30~17:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | | V | 賴文育 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | | V | 張金龍 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | | V | 何書溱 |  | |
| X | 尹少玄 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | | V | 余家興 |  | |
| X | 陳俞辛 |  | | V | 林清河 | |  | | | | |  |  |  | |
| V | 李穎 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | |  |  |  | |
| V | 蔡進健 |  | | V | 廖淳英 | |  | | | | |  |  |  | |
| V | 許慧玉 |  | | V | 陳又菁 | |  | | | | |  |  |  | |
| V | 施美娟 |  | | V | 王瀞琳 | |  | | | | |  |  |  | |
| V | 王薏涵 |  | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |
| 一.討論清單  L3003 預約撥款明細資料查詢  L3110 預約撥款  L3120 預約撥款刪除  L6984 預約撥款到期作業  L3010 聯貸案訂約明細資料查詢  L3600 聯貸案訂約登錄  L3912 交易內容查詢  L3932 借戶利率查詢  L3721 借戶利率變更  L3701 放款內容變更  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L3110 預約撥款 | 1. 比照[L3100撥款],撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的欄位,於L3110調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護,以下欄位為調整項目:        1. [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤      1. 【備註說明】放款金額是否檢查擔保品"可分配金額" 2. 【備註說明】[計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議 | 尹少玄  涂宇欣  張金龍 | | L6984 預約撥款到期作業 | 1. 預約撥款到期作業後又訂正,登放序號需顯示空白,如下圖紅框 | 尹少玄  涂宇欣  張金龍 | | L3912 交易內容查詢 | 1. 需放行交易,主管資訊未顯示,如下圖紅框 | 蔡珮瑜  林清河  張金龍 | | L3005 交易明細查詢 | 1. 輸出[暫收款金額]改為[暫收抵繳], 如下圖紅框      1. 【待辦事項1】[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明 | 蔡珮瑜  張舜雯  林清河  張金龍 | | L3721 借戶利率變更 | 1. 移除[商品利率]欄位, 如下圖紅框 | 蔡珮瑜  林清河  張金龍 | | L3010 聯貸案訂約明細資料查詢 | 1. 更改交易代號為L2060 | 許慧玉  吳承憲  張金龍 | | L3600 聯貸案訂約登錄 | 1. 更改交易代號為L2600 2. 新增[聯貸編號],由系統自動編號(5碼),如下圖藍框 3. 新增[國內或國際聯貸]輸入欄位,如下圖紫框      1. 提供以下二種方案,供企金確認作業流程   (1).【方案1】   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 作業  順序 | 作業項目 | 作業內容 | | 1 | L2111 案件申請登錄 | 新增[聯貸案] 記號 | | 2 | L3600 聯貸案訂約登錄 | (1)登錄聯貸案內容(綠框)  (2)登錄相關[案件編號](紅框) | | 3 | L2153 核准額度登錄 | 檢查是否已完成L3600登錄 |   (2).【方案2】   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 作業  順序 | 作業項目 | 作業內容 | | 1 | L3600 聯貸案訂約登錄 | (1).登錄聯貸案內容(綠框) | | 2 | L2111 案件申請登錄 | (1).新增[聯貸編號]記號  (2).檢查[聯貸編號]是否存在 |   【待辦事項2】以上方案請企金確認   1. [聯貸參貸比例]申報處理:首筆登錄案件,申報[聯貸參貸比例],其餘案件均申報\* | 陳俞辛  吳承憲  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | 執行狀況 | | | |
| 1 | 交易L3005,[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明 | | | | | | 賴文育 | | | 2021.9.30 | | |  | | | |
| 2 | 「聯貸案訂約登錄」作業流程 | | | | | | 企金  陳政皓經理 | | | 2021.9.10 | | |  | | | |