|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/09/09 13:30~17:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 陳又菁 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
| V | 宋郁宏 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 許慧玉 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | X | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | V | | 余家興 |  | |
| 一.討論清單  L6001 應處理清單  L4043 郵局授權資料查詢  L4412 郵局授權資料建檔  L4041 產生郵局授權提出資料  L4414 上傳授權提回檔  L4940 帳號授權檔查詢  L4942 郵局授權資料歷史紀錄查詢  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L4041 產生郵局授權提出資料 | 1. [提出日期]為必須輸入欄位時,需加"\*"號,【廠商註】已調整, 2. 提出日期改為區間【廠商註】已調整為起日至本日 | 宋郁宏  涂宇欣  賴文育 | | L4042 ACH授權資料查詢 | 1. 由額度新增授權帳號,需回額度修改或刪除授權資料,於L4042需隱藏[修改]及[刪除]按鈕 | 許慧玉  涂宇欣  賴文育 | | L2154 額度資料維護 | 1. 授權帳號已提出,不可修改授權帳號,並加註說明"說明:扣款帳號已提出授權待授權銀行回覆,不可變更" 2. 於[扣款帳號]輸入時,顯示"已授權帳號" | 陳政浩  宋郁宏  許慧玉  吳承憲  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |