|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/09/27 13:30~17:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | X | 葛展宇經理 | |  | | | | X | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 陳又菁 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
| V | 張淑遠 |  | | X | 李珮琪 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 李珮君 |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 鄧雪美 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| V | 許慧玉 |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L6085 單位及主管代碼檔查詢  L6755 單位及主管代碼檔維護  L6086 單位代號查詢  L6030 特殊/例假日查詢  L6310 特殊/例假日登錄  L6064 各類代碼檔查詢  L6604 各類代碼檔維護  L6061 會計科子細目查詢  L6601 會計科子細目維護  L6077 現金流量預估資料查詢  L6707 現金流量預估資料維護  L6078 利息收入預算數查詢  L6708 利息收入預算數維護  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L6755 單位及主管代碼檔維護 | 1. "經理"字眼改用"主管",如下圖      1. 新增輸入欄位[啟用記號],可輸入選項:Y:啟用,N:停用 | 張淑遠  李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L6085 單位及主管代碼檔查詢 | 1. "經理"字眼改用"主管",如下圖      1. 移除[刪除]按鈕,如下圖      1. 增加輸出欄位[啟用記號] | 張淑遠  李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L6086 單位代號查詢 | 1. 因為L6085查詢條件及輸出欄位,均有涵蓋L6086提供機制,所以L6086整併入L6085 | 張淑遠  李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L6064 各類代碼檔查詢 | 1. 增加查詢條件[代碼檔名稱]模糊比對機制,如下圖      1. 移除[刪除]按鈕,如下圖 | 陳政皓  李珮琪  張金龍 | | L6604 各類代碼檔維護 | 1. [啟用記號]值N:未啟用,改為N:停用,如下圖 | 陳政皓  李珮琪  張金龍 | | L6030 特殊/例假日查詢 | 1. [假日]日期小於日曆日時,不顯示[刪除]按鈕 | 邵淑微  涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |