|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/09/28 13:30~16:30 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張金龍 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 陳又菁 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | V | | 王瀞琳 |  | |
| V | 鄧雪美 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
|  |  |  | | V | 林清河 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | V | | 楊智誠 |  | |
| 一.討論清單  L6063 擔保品代號資料查詢  L6603 擔保品代號資料維護  L6067 保證人關係代碼查詢  L6607 保證人關係代碼維護  L6074 聯徵報送-地區別資料查詢  L6704 聯徵報送-地區別資料維護  L6075 鄉鎮區資料查詢  L6705 鄉鎮區資料維護  L6062 行業別代號查詢  L6602 行業別代號維護  L6065 逾期新增減少原因查詢  L6605 逾期新增減少原因維護  L6066 主管理由檔查詢  L6606 主管理由檔維護  L6071 行庫資料查詢  L6701 行庫資料維護  L6073 保險/鑑定公司資料查詢  L6703 保險/鑑定公司資料維護  L6079 帳冊別目標金額查詢  L6709 帳冊別目標金額維護  L6052 變動數值設定  L6502 變動數值設定維護    二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L6074 聯徵報送-地區別資料查詢 | 1. 原AS400/6-11,交易名稱變更為"地區別資料查詢",如下圖紅框 | 鄧雪美  陳政皓經理  涂宇欣  張金龍 | | L6704 聯徵報送-地區別資料維護 | 1. 原AS400/6-11,交易名稱變更為"地區別資料維護",如下圖紅框 | 鄧雪美  陳政皓經理  涂宇欣  張金龍 | | L6075 鄉鎮區資料查詢 | 1. 原AS400/6-35,交易名稱變更為"聯徵報送-地區別資料查詢",如下圖紅框      1. 輸入條件[地區別]增加選單,如下圖紅框 | 鄧雪美  陳政皓經理  涂宇欣  張金龍 | | L6705 鄉鎮區資料維護 | 1. 原AS400/6-35,交易名稱變更為"聯徵報送-地區別資料維護",如下圖紅框      1. 輸入欄位[地區別]增加選單,如下圖紅框      1. 增加[JCIC縣市碼]及[JCIC鄉鎮碼],如下圖      1. [地區類別]目前無其他交易使用,隱藏欄位 | 鄧雪美  陳政皓經理  涂宇欣  張金龍 | | L6602 行業別代號維護 | 1. 珮琪提供[行業別資料上傳]媒體檔格式【註】已於2021.9.29提供 | 鄧雪美  陳政皓經理  涂宇欣  張金龍 | | L1001顧客明細資料查詢 | 1. 增加[行業別]查詢條件,如下圖紅框 | 陳政皓經理  吳承憲  張金龍 | | L6401 使用者資料維護 | 1. 配合主管授權等級控管,增加輸入欄位[授權等級],經辦預設0,主管限輸入1~9,如下圖 | 陳政皓經理  涂宇欣  張金龍 | | L6605 逾期新增減少原因維護 | 1. 珮琪確認AS400使用狀況【註】已於2021.9.29提供 | 張舜雯  李珮琪  張金龍 | | L6701 行庫資料維護 | 1. 【上線注意事項】上線前需轉入最新行庫資料 | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | L6703 保險／鑑定公司資料維護 | 1. 新增輸入欄位[統一編號],非必輸欄位,如下圖紅框 | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | L6052 變動數值設定 | 1. 交易名稱變更為"會計變動數值設定查詢",如下圖 | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | L6502 變動數值設定維護 | 1. 交易名稱變更為"會計變動數值設定",如下圖 | 陳政皓  涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |