|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/10/25 13:30~16:30 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 楊智誠 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | X | | 廖淳英 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | X | | 陳又菁 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | X | | 吳瀞琳 |  | |
| V | 邱怡婷 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| X | 李珮君 |  | | X | 林清河 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| X | 陳俞辛 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | V | | 陳昱衡 |  | |
| 一.討論清單  L2903 關聯戶放款資料查詢  L2073 結清客戶個人資料控管明細資料查詢  L2703 結清客戶個人資料控管維護  L2039 擔保品重評明細資料查詢  L2480 擔保品重評資料登錄  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L2703結清客戶個人資料控管維護 | 1. [功能]查詢時,需顯示[建立者]員編及姓名(如下圖紅框處)      1. [功能]新增時，需主管授權 2. 增加解除功能，須註明解除原因 3. Eloan上送客戶資料時，若未[解除],則回覆錯誤訊息 4. 帳務資料查詢:需去除ID與戶名，非帳務資料為不可查詢 | 陳政皓  涂宇欣  賴文育 | | L2039 擔保品重評明細資料查詢 | 1. 顯示[鑑估序號]00資料，該筆資料不可做修改及刪除 2. 輸出共同區增加[擔保品號碼]與[建物門牌]( ,如下圖紅框)，下方明細區移除[擔保品號碼] (如下圖綠框)      1. 新增按鈕連結【L2017額度與擔保品關聯】查詢 | 邱怡婷  陳俞辛  吳承憲  賴文育 | | L2911 不動產擔保品資料查詢 | 1. 畫面增加按鈕連結【L2039 擔保品重評明細資料查詢】 | 陳政皓  李珮君  陳俞辛  吳承憲  賴文育 | | L2017 額度與擔保品關聯 | 1. 輸出明細增加[案件編號]欄位 | 陳政皓  李珮君  陳俞辛  吳承憲  賴文育 | | L2480 擔保品重評資料登錄 | 1. 修改舊鑑估序號時，僅更新擔保品重評資料檔 2. 重評原因代碼   (1).可輸入的重評原因，請放款部提供【代辦事  項】  (2). Eloan上送擔保品時，若鑑價日期不同要自  　　動新增重評資料，依計件代碼mapping 原  　　因代碼 | 陳政皓  邱怡婷  陳俞辛  吳承憲  賴文育 | | L6101業務關帳作業 | 1.關帳時列印結清戶滿5年的查詢清單  2.改為查詢交易，交易內容待確認。 | 陳政皓  涂宇欣  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | L2480 擔保品重評資料登錄.重評原因代碼,請放款部提供 | | | | | | 放款部 | | | 2021/11/30 | | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | |