|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/10/27 13:30~17:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 蘇曉玲 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | | V | 賴文育 |  | |
| X | 蔡珮瑜 |  | | V | 柯文齡經理 | |  | | | | | V | 張金龍 |  | |
| V | 張舜雯 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | | V | 何書溱 |  | |
| V | 邱怡婷 |  | | V | 林清河 | |  | | | | | V | 蘇曉玲 |  | |
| X | 廖淳英 |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | | V | 張嘉榮 |  | |
| X | 陳又菁 |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | |  |  |  | |
| X | 王瀞琳 |  | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |
| 一.討論清單  L5060 案件處理清單  L5960 案件資料查詢  L5961 電催明細資料查詢  L5601 電催登錄  L5962 面催明細資料查詢  L5602 面催登錄  L5963 函催明細資料查詢  L5603 函催登錄  L5964 法務進度明細資料查詢  L5604 法務進度登錄  L5965 提醒事項查詢  L5605 提醒事項登錄  L5061 催收催繳明細  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L5060 案件處理清單 | 1.案件種類=法催,增加[到期存證信函]按鈕 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5961 電催明細資料查詢 | 1.欄位名稱[增修人員]改為[修改人員]  2.輸出的共同列增加戶號與戶名 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5962 面催明細資料查詢 | 1.欄位名稱[增修人員]改為[修改人員]  2.輸出的共同列增加戶號與戶名  3.欄位名稱[催收人員姓名]改為[法催人員] | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5963 函催明細資料查詢 | 1.欄位名稱[增修人員]改為[修改人員]  2.輸出的共同列增加戶號與戶名 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5964 法務進度明細資料查詢 | 1.欄位名稱[增修人員]改為[修改人員]  2.輸出的共同列增加戶號與戶名  3.輸出欄位增加[擔保品編號] | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5965 提醒事項查詢 | 1.欄位名稱[增修人員]改為[修改人員]  2.輸出的共同列增加戶號與戶名  3.刪除按鈕拿掉 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5601 電催登錄 | 1.交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日   期為日曆日  2.刪除時需增加主管覆核 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5602 面催登錄 | 1.交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日  期為日曆日  2.刪除時需增加主管覆核  3.新增按鈕:連結[員工資料檔查詢]L190A  4.新增交易:供法催使用,L5062查詢與L5606維護[法催地區別],內容欄位類似L6074,增加電話欄位((區碼)1234-5678#分機)    電話  5.按鈕[聯徵地區別查詢]改為[法催地區別查詢] | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5603 函催登錄 | 1.交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日期為日曆日  2.刪除時需增加主管覆核 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5604 法務進度登錄 | 1.交易畫面最下面增加維護日期+維護時間,維護日期為日曆日  2.刪除時需增加主管覆核  3.增加按鈕:查詢擔保品連動L2038,並於畫面顯示   [門牌號碼]  4.若有其他戶號+額度編號為同一擔保品,則一併維  護法催資料 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5605 提醒事項登錄 | 1.欄位[其他記錄]長度放大為500  2.刪除功能拿掉  3.維護日期改為日曆日 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | L5061催收催繳明細 | 1.查詢選項選全部時,產生的檔案依種類區分不同頁籤 | 張舜雯  邱怡婷  林清河  蘇曉玲  張嘉榮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | 執行狀況 | | | |
| 1 | 存證信函底稿版本,前置協商逾期繳款通知函繳款期限 | | | | | | 邱怡婷 | | | 請盡速與負責人確認 | | |  | | | |
| 2 | 法定代理人與地址 | | | | | | 林清河 | | | 請盡速與負責人確認 | | |  | | | |