|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/11/03 13:30~15:30 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 楊智誠 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | X | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| V | 邵淑微 |  | | V | 李珮琪 | |  | | | | V | | 楊智誠 |  | |
| V | 許慧玉 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L5811產生國稅局申報下載檔  L5982國稅局申報檔查詢  L5812國稅局申報檔維護  L5813產生國稅局申報媒體檔  L8701產製公務人員報送資料  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L5811產生國稅局申報下載檔 | 1.每年年底終日執行批次,產生[每年房屋擔保借款  繳息工作檔]資料流程圖  2.批次執行結果通知方法,待小潘講共用時說明  3.檢核檔內容需依據109年舊資料比對正確性 | 李珮琪  邵淑微  賴文育 | | L5982國稅局申報檔查詢 | 1.增加搜尋條件,依據檢核檔r1~r8、r10~r12,檢核格式,與資金用途別 | 李珮琪  邵淑微  賴文育 | | L5812國稅局申報檔維護 | 1.修改資料時,可修改欄位與資料參考AS400畫面 | 李珮琪  邵淑微  賴文育 | | L5813產生國稅局申報媒體檔 | 1.媒體檔格式不同,需重新改寫  2.增加產出上傳官網之檔案 | 李珮琪  邵淑微  賴文育 | | L8701產製公務人員報送資料 | 1.產出資料格式錯誤,依照[20210608\_保險公司資料  交換說明書]重新改寫  2.產出資料筆數邏輯修改 | 李珮琪  許慧玉  賴文育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | L5813申報媒體檔格式與上傳官網之檔案格式 | | | | | | 邵淑微  林清河 | | | 2021/11/26 | | | |  | | |