|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/11/18 13:30~17:30 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 張嘉榮 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | | X | 廖淳英 |  | |
| V | 李珮君 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | | X | 陳又菁 |  | |
|  |  |  | | X | 李珮琪 | |  | | | | | X | 王瀞琳 |  | |
|  |  |  | | V | 林清河 | |  | | | | | V | 賴文育 |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | | | V | 張金龍 |  | |
|  |  |  | | V | 吳承憲 | |  | | | | | V | 何書溱 |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | | |  |  |  | |
| 一.討論清單  L5051 房貸介紹人業績維護查詢  L5501 介紹人業績案件維護  L5505 業績案件計件代碼維護  L5951 房貸介紹人業績處理清單  LD006 三階放款明細統計 (報表)  L5052 房貸專員業績維護查詢  L5502 房貸專員業績案件維護  L5952 房貸專員業績處理清單  LD007 放款專員明細統計 (報表)  LD007 放款專員明細統計 (報表)二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L5951 房貸介紹人業績處理清單 | 1. 交易整併入【L5051 房貸介紹人業績維護查詢】 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L5051 房貸介紹人業績維護查詢 | 1. 增加查詢條件「介紹人」。【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L5501 介紹人業績案件維護 | 1. 改以「戶號+額度+撥款」調整業績案件資料。【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框      1. 修改及刪除均要留軌跡。【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | LD006 三階放款明細統計 | 1. 調整查詢條件,比照【L5051 房貸介紹人業績維護查詢】。【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框      1. 輸出結果「換算業績」、「業務報酬」、「業績金額」,改以「戶號+額度+撥款」分別明細顯示,不再以「戶號+額度」合計顯示 2. 輸出結果「戶名」偶數字改以\*取代。【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L5952 房貸專員業績處理清單 | 1. 交易整併入【L5052 房貸專員業績維護查詢】 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L5052 房貸專員業績維護查詢 | 1. 增加查詢條件「房貸專員」【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | L5502 房貸專員業績案件維護 | 1. 修改及刪除均要留軌跡。【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | LD007 放款專員明細統計 | 1. 調整查詢條件,比照【L5052 房貸專員業績維護查詢】。【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框      1. 輸出結果「戶名」偶數字改以\*取代。【廠商註】已調整完畢,如下圖紅框 | 李珮君  涂宇欣  張金龍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | 執行狀況 | | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |