|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一般會議 | | | | | ■審查會議 | | | | | | □其他會議 | | | | | |
| 專案名稱 | | 放款管理系統 | | | | | | 專案代號 | | | PJ201800012 | | | | | | |
| 會議主題 | | 需求規格審查會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訪談單位 | | 放款部 | | | | | | 會議時間 | | | | 2021/11/24 13:30~17:00 | | | | |
| 會議地點 | | Webex視訊會議 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會議主持人 | | 葛展宇專案經理 | | | | | | 會議紀錄 | | | | 陳昱衡 | | | | |
| 與會人員   * V出席 * X缺席 | | V | 陳政皓經理 |  | | V | 葛展宇經理 | |  | | | | V | | 賴文育 |  | |
| V | 蔡珮瑜 |  | | X | 柯文齡經理 | |  | | | | V | | 張金龍 |  | |
| X | 張舜雯 |  | | X | 吳承憲 | |  | | | | V | | 何書溱 |  | |
| X | 邵淑微 |  | | X | 李珮琪 | |  | | | | V | | 陳昱衡 |  | |
| X | 宋郁宏 |  | | V | 林清河 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | | V | 涂宇欣 | |  | | | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | |
| 一.討論清單  L5801 補貼息作業  L3230 暫收款轉帳  L5906 寬限條件控管繳息查詢  L5106 寬限條件控管維護  二.調整項目   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 交易功能 | 調整說明 | 相關人員 | | L5801 補貼息作業 | 1.終止名冊工作檔輸出母版再確認  2.核撥清單工作檔檔輸出母版再確認 照原樣張輸出    3.核撥清單明細檔輸出母版再確認  4.申貸名冊工作檔輸出母版再確認  4-1.欄位[配偶人戶名]->[配偶戶名]  4-2.新增[售屋者戶名]，[售屋者身份證字號及營利事業編號]欄位 | 涂宇欣  蔡珮瑜  賴文育 | | L3230 暫收款轉帳 | 1. 新增 [區隔帳冊]欄位(URS規格補說明) 作業項目為16.[3200億專案]可選，其他項目固定為傳統帳冊 |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 待辦事項 | | | | | | | 負責人 | | | 預計  完工日 | | | | 執行狀況 | | |
| 1 | 提供由L1001查詢寬限控管結果 | | | | | | 張嘉榮 | | | 2021/11/26 | | | |  | | |