| □一般會議 |  |  |  |  | ■審查會議 |  |  |  |  |  | □其他會議 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案名稱 |  | 放款管理系統 |  |  |  |  |  | 專案代號 |  |  | PJ201800012 |  |  |  |  |  |  |
| 會議主題 |  | 需求規格審查會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訪談單位 |  | 放款部 |  |  |  |  |  | 會議時間 |  |  |  | 2021/08/31 13:30~17:00 |  |  |  |  |
| 會議地點 |  | Webex視訊會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會議主持人 |  | 葛展宇專案經理 |  |  |  |  |  | 會議紀錄 |  |  |  | 張金龍 |  |  |  |  |
| 與會人員 - V出席 - X缺席 |  | V | 陳政皓經理 |  |  | V | 葛展宇經理 |  |  |  |  |  |  | V | 賴文育 |  |  |
|  |  | X | 張舜雯 |  |  | V | 柯文齡經理 |  |  |  |  |  |  | V | 張金龍 |  |  |
|  |  | V | 蔡珮瑜 |  |  | V | 吳承憲 |  |  |  |  |  |  | V | 何書溱 |  |  |
|  |  | X | 尹少玄 |  |  | V | 李珮琪 |  |  |  |  |  |  | V | 余家興 |  |  |
|  |  | X | 陳俞辛 |  |  | V | 林清河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V | 李穎 |  |  | V | 涂宇欣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V | 蔡進健 |  |  | V | 廖淳英 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V | 許慧玉 |  |  | V | 陳又菁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V | 施美娟 |  |  | V | 王瀞琳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V | 王薏涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 一.討論清單 # L3003 預約撥款明細資料查詢 # L3110 預約撥款 # L3120 預約撥款刪除 # L6984 預約撥款到期作業 # L3010 聯貸案訂約明細資料查詢 # L3600 聯貸案訂約登錄 # L3912 交易內容查詢 # L3932 借戶利率查詢 # L3721 借戶利率變更 # L3701 放款內容變更 # 二.調整項目 # 交易功能; # 調整說明; # 相關人員. # L3110 預約撥款; - 比照[L3100撥款],撥款前[L2154 額度資料維護]可維護的欄位,於L3110調整為不可輸入,如於撥款前,欲調整相關欄位,調整於[L2154]維護,以下欄位為調整項目: - [首次利率調整日期]欄位,調整排版至[利率]標籤 - 【備註說明】放款金額是否檢查擔保品"可分配金額" - 【備註說明】[計件代碼2]、[計件代碼2金額]新增功能是否保留待議; 尹少玄 涂宇欣 張金龍. # L6984 預約撥款到期作業; - 預約撥款到期作業後又訂正,登放序號需顯示空白,如下圖紅框; 尹少玄 涂宇欣 張金龍. # L3912 交易內容查詢; - 需放行交易,主管資訊未顯示,如下圖紅框; 蔡珮瑜 林清河 張金龍. # L3005 交易明細查詢; - 輸出[暫收款金額]改為[暫收抵繳], 如下圖紅框 - 【待辦事項1】[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明; 蔡珮瑜 張舜雯 林清河 張金龍. # L3721 借戶利率變更; - 移除[商品利率]欄位, 如下圖紅框; 蔡珮瑜 林清河 張金龍. # L3010 聯貸案訂約明細資料查詢; - 更改交易代號為L2060; 許慧玉 吳承憲 張金龍. # L3600 聯貸案訂約登錄; - 更改交易代號為L2600 - 新增[聯貸編號],由系統自動編號(5碼),如下圖藍框 - 新增[國內或國際聯貸]輸入欄位,如下圖紫框 - 提供以下二種方案,供企金確認作業流程 (1).【方案1】 作業 順序; 作業項目; 作業內容. 1; L2111 案件申請登錄; 新增[聯貸案] 記號. 2; L3600 聯貸案訂約登錄; (1)登錄聯貸案內容(綠框) (2)登錄相關[案件編號](紅框). 3; L2153 核准額度登錄; 檢查是否已完成L3600登錄. (2).【方案2】 作業 順序; 作業項目; 作業內容. 1; L3600 聯貸案訂約登錄; (1).登錄聯貸案內容(綠框). 2; L2111 案件申請登錄; (1).新增[聯貸編號]記號 (2).檢查[聯貸編號]是否存在. 【待辦事項2】以上方案請企金確認 - [聯貸參貸比例]申報處理:首筆登錄案件,申報[聯貸參貸比例],其餘案件均申報*; 陳俞辛 吳承憲 張金龍. |
| 待辦事項 |  |  |  |  |  |  | 負責人 |  |  | 預計 完工日 |  |  | 執行狀況 |  |  |  |
| 1 | 交易L3005,[暫收抵繳]表示方式,調整後再說明 |  |  |  |  |  | 賴文育 |  |  | 2021.9.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 「聯貸案訂約登錄」作業流程 |  |  |  |  |  | 企金 陳政皓經理 |  |  | 2021.9.10 |  |  |  |  |  |  |